Spis treści:

1.	Wprowadzenie i cel sprawozdania.	3

2.	Rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów komunalnych.	5

3.	Stan aktualny w zakresie zbiórki odpadów.	8

4.	Rodzaje i ilości odpadów komunalnych oraz pozostałych zebranych z terenu Gminy, poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku.	16

5.	Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów.	20

6.	Działanie zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku                       i unieszkodliwiania.	21

7.	Stan realizacji zadań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami.	22

8.	Źródła finansowania działań związanych z gospodarką odpadami.	28

9.	Monitoring planu gospodarki odpadami.	29

10.	Podsumowanie.	30

# Wprowadzenie i cel sprawozdania.

Przedmiotem opracowania jest „Sprawozdanie z Realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Raszyn za lata 2007-2008”.

Opracowanie „Sprawozdania z Realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007 -2008” jest spełnieniem wymogów prawnych wynikających z zapisów aktów prawnych powszechnie obowiązujących oraz planów wyższego szczebla, tj.: Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2001 z uwzględnieniem lat 2012-2015 oraz dokumentów polityki ekologicznej: Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016.

„Sprawozdanie z Realizacji Planu …” będzie w dalszej perspektywie stanowić punkt odniesienia do przygotowania aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Raszyn”, co z kolei pozwoli na podjęcie skuteczniejszego planu realizacji przyszłych zadań oraz obiektywnie oceni działania już zrealizowane na terenie Gminy.

Celem sprawozdania jest rozliczenie z wykonania poszczególnych zadań założonych          w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Raszyn, w tym kompleksowa ocena zmian                 w gospodarce opadami na terenie Gminy.

1.1. Podstawa prawna.

Z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 39 poz. 251 z późn. zmianami) wynika obowiązek sporządzenia przez organ wykonawczy gminy sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami oraz przedłożenie Radzie Gminy oraz Zarządowi Powiatu.

Poniżej zamieszczono najważniejsze akty prawne określające wytyczne i zasady postępowania z odpadami na terenie Polski:

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm.);

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.   z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.);

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U.               z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.);

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607);

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.                z 2001 r. Nr 11, poz. 84 ze zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.);

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.             z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1.07.1996 r. w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych (Dz.U. Nr 86, poz. 393);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie raportów wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami (Dz.U. z 2005 r. Nr 4, poz. 29);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. Nr 103, poz. 872);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U. Nr 186, poz. 1553);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu ( Dz.U. Nr 11, poz. 60);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. Nr 136, poz. 965);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz.U. Nr 247, poz. 1816).

W opracowaniu wykorzystano informacje zawarte w następujących dokumentach:

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 -2012 z perspektywą do roku 2016;

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010;

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2001 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja);

- Plan gospodarki odpadami dla gminy Raszyn, marzec 2004;

- Informacje uzyskane z Urzędu Gminy.

  - Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części sprawozdania.

Sprawozdanie zostało opracowanie na podstawie wytycznych Ministra Środowiska z 2006 roku –„Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” autorstwa mgr inż. Adama Kałduńskiego. Wytyczne te zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska.

Niniejsze sprawozdanie zawiera w części pierwszej cel, podstawę prawną opracowania oraz wykorzystane materiały. W drugim etapie przedstawiono ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z podziałem na odpady poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania. Kolejno przedstawiona została gospodarka odpadami niebezpiecznymi oraz innymi niż niebezpieczne i obojętne. Trzecia część zawiera informacje o wykonaniu ilościowym i jakościowym celów i zadań postawionych w PGO, natomiast końcowa analiza gospodarki odpadami na terenie Gminy Raszyn obejmuje ocenę sposobu finansowania planowanych zadań, monitoringu ich realizacji oraz podsumowanie i wnioski.

  - Sposób zbierania informacji oraz ich źródła.

Źródłem informacji jest przede wszystkim Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Raszyn                z marca 2004 roku oraz informacje przekazane przez pracowników Urzędu Gminy                       w Raszynie. Poza tym podczas pracy nad sprawozdaniem korzystano z informacji zamieszczonych na stronach internetowych: Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Gminy w Raszynie oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach.

# Rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów komunalnych.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.07.39.251 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o odpadach w artykule 3, ust.3 pkt.4 definiuje odpady komunalne, jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Istnieją dwa źródła powstawania odpadów komunalnych:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części socjalnej i inne).

W gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury powstają typowe rodzaje odpadów (odpady domowe i podobne do domowych) takie jak: odpady organiczne (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i inne), papier i tektura, tworzywa sztuczne, materiały tekstylne, szkło, metale, odpady mineralne.

Zgodnie z zapisami „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010” (KPGO 2010),              w strumieniu odpadów niesegregowanych wyróżnia się: odpady kuchenne ulegające biodegradacji, odpady zielone (odpady z pielęgnacji i utrzymania zieleni miejskiej i ogródków przydomowych tj., trawa, gałęzie, liście itp.), papier i tekturę, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odzież, tekstylia, drewno, odpady niebezpieczne oraz odpady wytwarzane nieregularnie tj.: odpady wielkogabarytowe i odpady powstające                    w wyniku wykonywania tzw. usług komunalnych, tj. odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk i cmentarzy. Ponadto w strumieniu odpadów komunalnych występują również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady remontowo - budowlane.

Wg danych Gminy Raszyn w 2007 roku wskaźnik nagromadzenia odpadów na terenie Gminy wynosił 633 kg/mieszkańca/rok. Wskaźnik ten jest dużo wyższy niż wyliczony w Planie Gospodarki Odpadami w 2004 roku (411 kg/mieszkańca) i wyższy niż wojewódzki                  (291 kg/mieszkańca).

Zakładając zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010, że wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych wzrasta średnio 1% w skali roku, przyjęto, że w 2007 roku na terenie Gminy Raszyn wytworzono około 12 628,0 Mg odpadów komunalnych,                a w 2008 –13 009,0 Mg. W celu określenia charakterystyki ilościowej i jakościowej odpadów komunalnych przyjęto na podstawie  KPGO 2010 skład morfologiczny odpadów komunalnych niesegregowanych w podziale na odpady z infrastruktury, z miast i wsi.

Do określenia bilansu odpadów komunalnych wytworzonych w 2007 i 2008 r.           w Gminie Raszyn posłużono się danymi demograficznymi z 2007 roku opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, dla Gminy Raszyn. Obliczeń dokonano na podstawie wskaźników zawartych w KPGO 2010, oraz w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja).

Tabela 1. Bilans odpadów komunalnych w 2007 i 2008 r. w gminie Raszyn wg składu morfologicznego przedstawionego w Kpgo 2010.

| Lp | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg] 2007 | Ilość [Mg] 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niesegregowane odpady komunalne, w tym: | 11 239,0 | 11 578,0 |
| 1-1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 2 847,29 | 2 933,17 |
| 1-2 | Odpady zielone | 224,78 | 2 31,56 |
| 1-3 | Papier i tektura | 2 510,02 | 2 585,73 |
| 1-4 | Odpady wielomateriałowe | 974,0 | 1 003,38 |
| 1-5 | Tworzywa sztuczne | 1 723,30 | 1 775,28 |
| 1-6 | Szkło | 974,04 | 1 003,42 |
| 1-7 | Metale | 561,95 | 578,90 |
| 1-8 | Odzież, tekstylia | 187,31 | 192,96 |
| 1-9 | Drewno | 187,32 | 192,97 |
| 1-10 | Odpady niebezpieczne | 112,39 | 115,78 |
| 1-11 | Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 936,6 | 964,85 |
| 2. | Odpady wielkogabarytowe | 378,0 | 290,0 |
| 3. | Odpady usług komunalnych | 253,0 | 260,0 |
| 4. | Odpady segregowane i zbierane selektywnie | 758,0 | 781,0 |
| Ogółem | 12 628,0 | 13 009,0 |

Tabela 2. Bilans odpadów ulegających biodegradacji w [Mg] wytworzonych w 2007 i 2008 roku                 w Gminie Raszyn (ilości wyliczono na podstawie wskaźników zawartych w KPGO 2010 oraz zgodnie                 z Tabelą 1).

| Lp | Nazwa odpadu | Ilość [Mg] 2007 | Ilość [Mg] 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier i tektura zbierane selektywnie | 2 510,02 | 2 585,73 |
| 2 | Odpady zielone z ogrodów i parków | 2 24,78 | 231,56 |
| 3 | Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 2 847,29 | 2 933,17 |
| Razem | 5 582,09 | 5 750,46 |

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.

Szacuje sie, że obecnie do strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Raszyn trafia rocznie około 116 Mg odpadów niebezpiecznych. Selektywna zbiórka tego typu odpadów jest prowadzona przez organizacje odzysku, przedsiębiorców, sklepy, apteki.

Tabela 3. Szacunkowe ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (wg IMGiBS).

| Kod odpadu (wg katalogu odpadów (Dz.U.Nr 112, poz.1206) | Rodzaj odpadu | Procentowa zawartość odpadu w strumieniu niebezpiecznych odpadów komunalnych [%] | Ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory | 12 | 13,92 |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 5,80 |
| 20 01 17 | Odczynniki fotograficzne | 2 | 2,32 |
| 20 01 27 | Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza | 35 | 40,60 |
| 20 01 14 20 01 15 | Kwasy i alkalia | 1 | 1,16 |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki | 3 | 3,48 |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 5 | 5,80 |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 4 | 4,64 |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze | 10 | 11,60 |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin | 5 | 5,80 |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia zawierające substancje niebezpieczne | 10 | 11,60 |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 5 | 5,80 |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony | 3 | 3,48 |

Odpady opakowaniowe.

Na podstawie danych zawartych w KPGO 2010 oraz Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 – aktualizacja, masę odpadów opakowaniowych powstałych na terenie Gminy Raszyn w roku 2006 oszacowano na poziomie 2 219,0 Mg.

Tabela 4. Ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych w 2007 i 2008 roku na terenie Gminy Raszyn z podziałem na poszczególne grupy materiałowe

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Ilość [Mg] 2007 | Ilość [Mg] 2008 |
| --- | --- | --- |
| Papier i tektura | 1 130,0 | 1 164,0 |
| Szkło | 273,0 | 281,0 |
| Tworzywa sztuczne | 862,0 | 888,0 |
| Wielomateriałowe | 740,0 | 763,0 |
| Metale | 393,0 | 405,0 |
| Drewno i naturalne | 73,0 | 77,0 |
| Razem | 3 471,0 | 3 578,0 |

Źródło: obliczenia własne na podstawie KPGO 2010.

# Stan aktualny w zakresie zbiórki odpadów.

W Gminie Raszyn prowadzona jest:

- selektywna zbiórka odpadów w systemie workowym i pojemnikowym „u źródła”,  oraz jako „kontener w sąsiedztwie” i w formie „wystawki”;-

- zbiórka komunalnych odpadów zmieszanych.

Selektywna zbiórka odpadów „u źródła” polega na tym, że wstępna selekcja odbywa się „u źródła” powstawania odpadów, tj. w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy od razu w domach segregują odpady według rodzajów. „Kontener w sąsiedztwie”, czyli centra zbiórki to najprostszy system polegający na ustawieniu w wybranych punktach miasta, osiedla, wsi specjalnych odpowiednio oznakowanych pojemników na selektywną zbiórkę odpadów użytkowych. Z kolei system „wystawki” polega na wystawianiu odpadów                 w wyznaczonych dniach przed posesje.

Na terenie Gminy działają zorganizowane służby komunalne, zajmujące się usuwaniem odpadów, posiadające zezwolenia na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości. Zezwolenia te zostały wydane na mocy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z póz.          zmianami), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33) oraz Zarządzenia       nr 43/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług                    w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn. Wymienione w Tabeli 5 podmioty przejęły obowiązki Gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tabela 5. Wykaz jednostek (podmiotów uprawnionych) zajmujących się wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn (na podstawie danych Urzędu Gminy).

| Lp. | Nazwa jednostki – adres | Rodzaj wywożonych odpadów |
| --- | --- | --- |
|  |  | Odpady komunalne | Nieczystości ciekłe |
|  | HETMAN Sp. z o.o. – Warszawa | X | X |
|  | EKO - HETMAN Sp. z o.o. – Nadarzyn | X |  |
|  | SITA – POLSKA Sp. z o.o. | X | X |
|  | Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. - Pruszków | X | X |
|  | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. - Warszawa | X | X |
|  | REMONDIS Sp. z o.o. | X | X |
|  | BYŚ, Wojciech Byśkiniewicz – Warszawa | X | X |
|  | ARKAZEN, Zenon Ciarka – Opacz Mała | X | X |
|  | P.H.U. „Jęd – Bek”, Janusz Hagowski -Pruszków | X | X |
|  | JARPER Sp. o.o. – Wólka Kosowska | X | X |
|  | SIR – COM Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Stanisław Zajączkowski – Nowa Iwiczna | X | X |
|  | AMINEX Sp. z o.o.– Wólka Grodziska | X |  |
|  | Usługi Asenizacyjne, Krystyna Michalak - Wyroda – Warszawa |  | X |
|  | Usługi Asenizacyjne, Leon Szeląg – Raszyn |  | X |
|  | Usługi Asenizacyjne, Andrzej Plaskota - Sękocin Stary |  | X |
|  | Usługi Asenizacyjne, Andrzej Walczak – Raszyn |  | X |
|  | Usługi Asenizacyjne, Krzysztof Skiba – Raszyn |  | X |
|  | Usługi Asenizacyjne, Jan Marchwicki – Raszyn |  | X |
|  | Usługi Asenizacyjne, Piotr Kimborowicz - Piaseczno |  | X |
|  | CLIPPER Sp. z o.o. – Warszawa |  | X |
|  | WC Serwis, Beata Bańska – Zabrze |  | X |
|  | TOI TOI, Systemy Sanitarne Sp. z o.o. Warszawa |  | X |
|  | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno - Ściekowej GEA NOVA Sp. z o.o. |  | X |

Wg otrzymanych informacji z terenu Gminy zebrano w 2007 roku 12 456,01 Mg odpadów komunalnych, w tym jako odpady niesegregowane 11 411,76 Mg. W 2008 roku ilość zebranych odpadów komunalnych wyniosła 13 891,785 Mg, w tym 12 218,88 Mg stanowiły odpady zmieszane. Ilości odpadów zebranych różnią się od tych obliczonych za pomocą wskaźników, podanych w rozdziale 2. Różnica ta wskazuje, że w strumieniu odpadów jest nieco więcej tych, które można zebrać selektywnie, co generuje konieczność dalszego rozwoju selektywnej zbiórki i segregacji wśród mieszkańców. Wyniki są też prawdopodobnie obarczone pewnym błędem obliczeniowym. Na Wykresie 1 widać wyraźnie, że Gmina wytworzyła o 883 Mg odpadów więcej na swoim terenie w porównaniu                         z założeniami teoretycznymi zgodnymi z KPGO 2010.

Wykres.1. Ilość odpadów komunalnych zebranych ogółem przez Gminę w porównaniu do odpadów nagromadzonych wg wskaźników KPGO 2010.

Wykres.2. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych zebranych przez Gminę w porównaniu do odpadów nagromadzonych wg wskaźników KPGO 2010.

Selektywna zbiórka na terenie Gminy odbywa się poprzez:

- Pojemniki indywidualne przy posesji;

- Worki z posesji;

- Gniazda z pojemnikami (17 gniazd);

- Gminne Punkty Zbierania Odpadów, w tym:

- baterie i akumulatory, lokalizacja: szkoły i placówki oświatowe oraz obiekty handlowe i usługowe ( 7 punktów),

- leki i inne nie wymienione w 20 01 31, lokalizacja: aptekach i ośrodkach zdrowia              (6 punktów),

- urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione                    w 20 01 21, 20 01 23  i 20  01 35, lokalizacja: przy Urzędzie Gminy

- Mobilne Punkty Zbierania Odpadów:

- zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - w 2008r. cyklicznie, co dwa miesiące, a od września z częstotliwością, co miesiąc w wyznaczonych dniach,

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych - w 2008r. cyklicznie, co dwa miesiące  w wyznaczonych dniach.

W celu selektywnej zbiórki odpadów problemowych na terenie Gminy powstały punkty zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego, zużytych baterii i przeterminowanych leków.

  - Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych.

Gmina posiada wdrożony system zbierania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Zbiórka obejmuje: zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe                          oraz przeterminowane leki, opakowania po farmaceutykach i zużyty sprzęt elektryczny                          i elektroniczny.

Zbiórka baterii prowadzona jest wśród mieszkańców Gminy w szkołach i placówkach oświatowych oraz obiektach handlowych i usługowych na podstawie umowy współpracy zawartej  z Organizacją Odzysku  REBA S.A.  z dnia 12.06.2007r. Strony umowy zobowiązały się również do współpracy w zakresie planowania, organizowania i finansowania działalności informacyjnej, promocji i edukacji w zakresie zbiórki. Na terenie Gminy funkcjonuje                 7 punktów, w których ustawiono pojemniki na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe.

W 2007 roku zebrano 0,028 Mg zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, w 2008 -0,079 Mg.

Wykaz punktów, w których znajdują się pojemniki na zużyte baterie:

- Urząd Gminy w Raszynie, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn, 
Gimnazjum nr 1 w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 1, 05-090 Raszyn,

- Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, ul Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

- Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49,05-090 Raszyn,

- Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie, Filia w Falentach, Falenty, ul. Aleja Hrabska 2,  05-090  Raszyn,

- Szkoła Podstawowa w Sękocinie, Słomin, ul. Wierzbowa 5, 05-090 Raszyn,

- Ognisko Wychowawcze w Jaworowej, Jaworowa, ul. Warszawska 95, 05-090 Raszyn.

W 2007r. został stworzony Gminny Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego                i  Elektronicznego mieszczący się na terenie Urzędu Gminy, na podstawie umowy zawartej              z  firmą REMONDIS Sp. z o.o. dnia 01.07 2007r, gdzie mieszkańcy Gminy Raszyn mogli oddawać zużyty sprzęt (z końcem 2007 roku punkt został zlikwidowany na rzecz zbiórki objazdowej).

Efektywność systemu zbierania zużytego sprzętu jest widoczna poprzez znaczące zwiększanie się ilości zebranych selektywnie odpadów w 2008r. Poza gminnym punktem zbiórki mieszkańcy mają możliwość oddać stary zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przy zakupie nowego w punktach wymienionych w Tabeli 6.

Tabela 6. Wykaz placówek handlu detalicznego i hurtowego oraz punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Raszyn.

| Lp | Zbierający | Punkt zbiorki/obiekt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | „Real, - sp. z o.o. i Spółka” Spółka komandytowa Al. Krakowska 61 02-183 Warszawa | Hipermarket Real Janki, ul. Mszczonowska 3 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | Cefarm Śląski Sp. z o.o. ul. J. S. Bacha 2 02-743 Warszawa | Apteka Centrum Handlowe Janki, Janki, ul. Mszczonowska 3 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | Mega Service Recycling Sp. z o.o. ul. Piekarska 86 43-300 Bielsko-Biała | Sękocin Nowy, Al. Krakowska 21 05-090 Raszyn |  |
|  | Euro-net Sp. z o.o. ul. Muszkieterów 15 02-273 Warszawa | Sklep RTV EURO AGD Janki, Pl. Szwedzki 3 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | Mix Electronics S.A. ul. Długa 65 31-147 Kraków | Punkt Heyah ERA Centrum Handlowe Janki, Janki, ul. Mszczonowska 3 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | McDonalds Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa | Restauracja McDonald’s Janki, ul. Plac Szwedzki 2 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | Conforama Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 73B 04-175 Warszawa | Conforama Sklep Janki, ul. Mszczonowska 3 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. Ul. Ostrobramska 79 04-175 Warszawa | Market Saturn Planet Janki, ul. Mszczonowska 3 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | Praktiker Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 184 02-486 Warszawa | „Praktiker” Janki Janki, Pl. Szwedzki 4 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | Elektro World Sp. z o.o. ul. Malborska 49 03-286 Warszawa | Market Elektro World PH Janki Janki, Pl. Szwedzki 3 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | Foto-Hurt Sp. z o.o. Al. T. Rejtana 1 35-326 Rzeszów | Foto-Hurt Sp. z o.o. Janki, ul. Wspólna 5 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | IKEA Retail Sp. z o.o. Janki, Pl. Szwedzki 3 05-090 Raszyn | Sklep IKEA w Jankach Janki, Pl. Szwedzki 1 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | SMYK Sp. z o.o. ul. Krucza 50 00-025 Warszawa | Sklep SMYK Sp. z o.o. Centrum Handlowe Janki Ul. Mszczonowska 3 05-090 Raszyn | również punkt sprzedaży |
|  | Polska Telefonia Cyfrowa Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa | Punkt Era Wyspa w CH Janki ul. Mszczonowska 3 05-090 Janki | również punkt sprzedaży |
|  | Baby Collection ul. Miła 12 Rybie 05-090 Raszyn | Baby Collection ul. Miła 12 Rybie 05-090 Raszyn Sklep Chicco CH Janki Ul. Mszczonowska 3 05-090 Janki | również punkt sprzedaży |
|  | SANNA Anna Paździorko ul. Grochowska 357/521 03-822 Warszawa | Raszyn ul. Gałczyńskiego 4 |  |

Zbiórka przeterminowanych leków obejmuje 6 punktów położonych w aptekach                       i ośrodkach zdrowia na terenie Gminy Raszyn i obywa się na podstawie zawartej umowy               z dnia 10.10.2007r. do 31.12.2008r. z firmą POGOTOWIE SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE „NOWISTA” – mgr inż. Sergiusz Stanek. Łączna ilość środków przeznaczonych na zakup konfiskatorów oraz wdrożenie zbiórki wyniosła 10 700,00 zł.

Aktualny wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków:

- Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego - Poradnia Ogólna, ul. Szkolna 2b, 05-090 Raszyn, tel. (22) 720 05 02

- Apteka w Jankach, Janki, Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn

- Apteka "Farmalek”,  ul. Szkolna 2b, tel. (22) 720 06 80

- Apteka "Raszyńska", Al. Krakowska 48, tel. (22) 720 27 22

- Apteka "Da signum", Al. Krakowska 31, tel. (22) 720 15 11

- Apteka - Centrum Janki (Real), ul. Mszczonowska 3, tel. (22) 711 30 60

  - Odpady zawierające azbest.

Azbest jest niebezpieczny dla zdrowia, gdyż powoduje poważne choroby układu oddechowego. Z tego względu w Polsce i województwie mazowieckim oraz w Gminie Raszyn podejmuje się działania zmierzające do wyeliminowania ze środowiska szkodliwych wyrobów. Na terenie Gminy powstają odpady azbestowe pochodzące z demontażu azbestowych pokryć dachowych i materiałów izolacyjnych. Ze względu na zagrożenie, jakie stwarzają ww. wyroby, powinny one zostać usunięte ze wszystkich obiektów w kraju do końca 2032 roku. W 2007 roku z terenu Gminy Raszyn zebrano i unieszkodliwiono 73,15 Mg wyrobów azbestowych, w 2008 roku natomiast 111,30 Mg, czyli o 35% więcej w porównaniu                   z rokiem 2007.  Odpady zostały odebrane przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MI Sp. z o.o., Reguły, ul. Graniczna 6, 05-816 Michałowice.

W celu zwiększenia skuteczności w usuwaniu wyrobów azbestowych z obiektów na terenie Gminy Raszyn powstał system przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie               i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy. Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji przedsięwzięć polegających na załadunku, transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących              z demontażu materiałów budowlanych (w szczególności w postaci płyt płaskich i falistych, stanowiących pokrycia dachowe i elementy elewacji budynków, materiałów izolacyjnych                i konstrukcyjnych) z jednego obiektu budowlanego. Dofinansowanie wynosi jednorazowo 80% kwoty wykonanej usługi, do 1 200,00 zł.

  - Odpady opakowaniowe.

Zbiórka odpadów opakowaniowych prowadzona jest na terenie Gminy Raszyn, jako zbiórka „u źródła” za pomocą worków oraz zbiórka „kontener w sąsiedztwie” w oparciu                              o tzw. „gniazda” z pojemnikami w odpowiednich kolorach.

W latach 2007 – 2008 zebrano z terenu Gminy Raszyn następujące ilości odpadów opakowaniowych:

Tabela 7. Ilości zebranych odpadów opakowaniowych (wg danych Urzędu Gminy Raszyn).

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | 2007 [Mg] | 2008 [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 150101 | Opakowania z papieru i tektury | 262,39 | 523,48 |
| 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 178,51 | 306,82 |
| 150103 | Opakowania z drewna | 18,53 | 18,68 |
| 150104 | Opakowania z metali | 40,108 | 8,37 |
| 150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 19,00 | 24,63 |
| 150107 | Opakowania ze szkła | 108,45 | 353,77 |
| SUMA: |  | 626,988 | 1235,75 |

Ilość zebranych odpadów opakowaniowych w 2008 roku wzrosła blisko dwukrotnie                    w stosunku do roku poprzedniego, co wyraźnie wskazuje na wzrost skuteczności selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów.

Rysunek 1. Gniazdo z pojemnikami do selektywnej zbiórki na terenie Gminy Raszyn.

  - Komunalne osady ściekowe.

W wyniku procesów oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe, które są odpadem wymagającym oddzielnego ujęcia w systemie gospodarki odpadami. Odpady te klasyfikowane są w grupie 19 i określone kodem, 19 08 05 jako ustabilizowane komunalne

osady ściekowe.

Na terenie Gminy Raszyn funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków w Falentach                  o średniej przepustowości 4 500 m3/dobę (od 31.08.2008r.). Na terenie oczyszczalni znajduje się stacja odwadniania osadów ściekowych (prasa taśmowa), zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych do płukania taśmy oraz instalacja do higienizacji osadów. W 2007 roku                  w oczyszczalni wytworzono 1 843, 6 Mg a w 2008 roku – 2 269,0 Mg osadów ściekowych. Osady są wykorzystywane do rekultywacji terenów w celach rolnych.

3.5.   Odpady wielkogabarytowe.

Na terenie Gminy Raszyn wdrożony jest również system zbierania odpadów wielkogabarytowych. W 2007 roku zbiórka odbywała się akcyjnie (tzw. wiosenne porządki).  Odbiór zgłoszonych odpadów wielkogabarytowych w 2008 roku odbywał się bezpośrednio od mieszkańca, cyklicznie, co dwa miesiące w pierwszy poniedziałek i czwartek wyznaczonego miesiąca. Każdorazowo przeprowadzona akcja była poprzedzana informacjami co do terminu                 i sposobu zgłoszenia, zamieszczonymi w gazecie „Kurier Raszyński” i na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn (www.raszyn.pl). Pod pojęciem „wielkogabarytów” rozumie się odpady powstałe w gospodarstwach domowych za strumienia odpadów komunalnych, charakteryzujące się dużymi rozmiarami i masą która uniemożliwia umieszczenie ich                   w typowym pojemniku przeznaczonym do zbierania odpadów- według uchwały Rady Gminy             z dnia 20 września 2007r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Raszyn, (czyli: meble, armatura sanitarna, dywany, materace, drzwi itp.)

Załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych przez Wykonawcę bezpośrednio               z gospodarstw domowych odbywał się na podstawie sporządzonej listy przez Urząd Gminy Raszyn .

Ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych przedstawiono w Tabeli 7, przedstawiającej również podsumowująco ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie z terenu Gminy Raszyn.

Tabela 8. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie w Mg ogółem w 2007 i 2008 roku.

| Rodzaj odpadu: | Ilość [Mg] |
| --- | --- |
| 2007 |
| papier i tektura | 474,19 |
| szkło | 160,25 |
| tworzywa sztuczne | 256,11 |
| metale | 40,1 |
| odpady wielkogabarytowe | 30,2 |
| odpady niebezpieczne | 0,019 |
| odpady ulegające biodegradacji | 20,85 |
| inne (jakie?) | 19,5 ( drewno, zmieszane odpady opakowaniowe) |
| Razem | 1 074, 447 Mg |
| 2008 |
| papier i tektura | 718,73 |
| szkło | 415,15 |
| tworzywa sztuczne | 327,07 |
| metale | 18,83 |
| odpady wielkogabarytowe | 24,696 |
| odpady niebezpieczne | 28,5 |
| odpady ulegające biodegradacji | 26,43 |
| inne (jakie?) | 25,10 ( drewno, zmieszane odpady opakowaniowe) |
| Razem | 1 697,601 Mg |

Źródło: Urząd Gminy w Raszynie.

  - Pozostałe odpady inne niż komunalne.

Zużyte opony.

Obowiązujące uregulowania prawne zakazują od dnia 1 lipca 2003 r. składowania opon na składowiskach oraz określają obowiązki producentów związane z opłatą produktową wymuszając zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych. Mogą być one ponownie wykorzystywane poprzez bieżnikowanie, zagospodarowanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z wykorzystaniem energii. Na terenie Gminy Raszyn dotychczas nie funkcjonuje zbiórka zużytych opon wśród mieszkańców, ale istnieją przedsiębiorcy, którzy oferując wymianę opon, zbierają zużyte poddając je następnie odzyskowi lub utylizacji.  Zużyte opony wytwórcy przekazują, więc do zakładów naprawy samochodów, zakładów wulkanizacyjnych, następnie przekazywane są one dalej do odzysku lub unieszkodliwienia.

Odpady z budowy i remontów.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej to podstawowa grupa (nr 17), w której występują odpady budowlane niewchodzące w skład strumienia odpadów komunalnych. Odpady te wytwarzane są najczęściej przez wyspecjalizowane firmy budowlane, na których ciąży obowiązek ich odzysku lub unieszkodliwiania, (jeśli umowa o świadczenie usług nie stanowi inaczej). Poza tym mniejsze ilości tych odpadów wytwarzają także mieszkańcy Gminy prowadząc remonty swoich mieszkań. Odpady te występują w zmiennych ilościach, wynikających                             z prowadzonych robót budowlanych, remontowych i rozbiórkowych na danym terenie. Większe ilości tych odpadów pojawiają się w okresach przebudowy miast, budowy dróg, wyburzeń dla potrzeb nowych tras komunikacyjnych, po klęskach żywiołowych.

Gmina Raszyn w 2007 i 2008 roku nie organizowała zbiórki odpadów remontowych. Obowiązek odbierania tych odpadów mają firmy, które otrzymały zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i tym samym przejęły obowiązek Gminy w tym zakresie.

# Rodzaje i ilości odpadów komunalnych oraz pozostałych zebranych z terenu Gminy, poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku.

Tabela 9. Rodzaje i ilości odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania w latach 2007-2008.

| Kod | Rodzaj odpadu | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | Niesegregowane odpady komunalne | 9 361,69 | D5 | 5 387,65 | D5 |
| 20 03 01 | Niesegregowane odpady komunalne | - | - | 22,37 | D10 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 90,02 | D5 | - | - |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,019 | D10 | 0,21 | D10 |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest | 73,15 | D5 | 111,30 | D5 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 111,76 | D10 | 39 | D10 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 14,4 | D10 | 14,48 | D10 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 18,53 | D10 | 18,68 | D10 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | - | - | 0,90 | D10 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | - | - | 26,26 | D10 |

Źródło: Urząd Gminy w Raszynie.

Oznaczenia: D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, D10 –termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie.

Tabela 10. Rodzaje i ilości odpadów poddawanych procesom odzysku w latach 2007-2008.

| Kod | Rodzaj odpadu | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 20 03 01 | Niesegregowane odpady komunalne | 2 050,07 | R15 | 6 765,1 | R15 |
| 20 01 01 | Papier i tektura | 208,84 | R15 | 195,25 | R15 |
| 20 01 01 | Papier i tektura | - | - | 7,24 | R3 |
| 20 01 02 | Szkło | 51,80 | R15 | 240,08 | R15 |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 2,32 | R3 | 0,51 | R3 |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki | - | R15 | 28,246 | R15 |
| 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 200137 | 0,476 | R15 | 0,475 | R15 |
| 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 77,50 | R15 | 20,25 | R15 |
| 20 01 40 | Metale | - | - | 10,46 | R15 |
| 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 895,58 | R15 | 47,066 | R15 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 153,63 | R15 | 484,68 | R15 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 164,11 | R15 | 292,34 | R15 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 40,1 | R15 | 1,09 | R15 |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 19,00 | R15 | 24,63 | R15 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 108,45 | R15 | 327,61 | R15 |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy | 0,05 | R15 | - | - |
| 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 0,028 | R15 | 0,079 | R15 |

Źródło: Urząd Gminy w Raszynie.

Oznaczenia: R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane, jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),

R15 – przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku w tym recyklingu.

Od 2006 roku ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Gminy systematycznie wzrasta. Jest to dobry znak wskazujący na to, że coraz więcej mieszkańców pozbywa się odpadów poprzez wyspecjalizowane firmy zajmujące się ich odbiorem, zmniejsza się tendencja spalania odpadów w paleniskach domowych oraz wyrzucania odpadów w sposób niekontrolowany do środowiska. W latach 2007 – 2008 znacząco wzrosła ilość odpadów zebranych selektywnie. W roku 2006 było to 318,78 Mg,  w 2007 już 1 074, 447 Mg, a w 2008 -1 697,601 Mg (Wykres 3). Tym samym wzrosła również ilość odpadów poddawanych procesom odzysku. W 2007 roku poddano procesowi odzysku poprzez przetwarzanie zmieszane odpady komunalne i opakowaniowe w ilości                2 050,07 Mg, czyli 16,5 % w stosunku do całości zebranych odpadów z terenu Gminy. Natomiast w 2008 roku poddano odzyskowi poprzez sortowanie i przetwarzanie 48,7% zmieszanych odpadów komunalnych i opakowaniowych. Powyższe rezultaty działań stanowią pozytywny wymiar gospodarowania odpadami, zgodny z przyjętym kierunkiem postępowania, który zakłada, jako ostateczność składowanie odpadów bez przetworzenia.

W 2007 i 2008 roku selektywna zbiórka była prowadzona poprzez gniazda z pojemnikami, worki, gminne i mobilne punkty zbierania odpadów, wspomniane już w rozdziale 3.

Wykres 3. Ilości odpadów zebranych selektywnie z terenu Gminy Raszyn w latach 2006-2008               (wg danych Urządu Gminy).

Zebrane odpady w latach 2007-2008 były poddawane procesowi odzysku w następujących miejscach:

- Packprofil Sp. z.o.o., ul. Zakładowa 3, 47-110 Kolonowskie;

- Spółka Utylizacji i Waloryzacji Odpadów- Paliwa Zastępcze SITA RADOM Sp z o.o.                                                 z siedzibą przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom;

- Starpol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 29, 41-500 Chorzów

- Kompostownia Odpadów Komunalnych w Grodzisku Mazowieckim                               przy ul. Chrzanowskiej, zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej                         i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibą przy ul. Sportowej 29,                        05-825 Grodzisk Mazowiecki;

- Saria Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pańskiej 73, 00-834 Warszawa z oddziałem w Długim Borku, 2-140 Świętajno.

Natomiast procesy unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy z wyłączeniem składowania odbywały się w następujących miejscach:

- Packprofil Sp. z o.o., ul. Zakładowa 3, 47-110 Kolonowskie;

- P.P.H.U. EKO-POL, Al. Lotników 1, 21-040 Świdnik;

- Jawa Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 128, 42-360 Poraj;

- Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.                                      z siedzibą Kobierniki 42, 09-413 Sikórz;

- Spółka Utylizacji i Waloryzacji Odpadów- Paliw Zastępcze SITA RADOM Sp z o.o.                                        z siedziba przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom;

- Starpol Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kluczborskiej 29, 41-500 Chorzów.

Odpady przeznaczone do składowania były umieszczane na składowiskach:

w 2007r.

- Składowisko Odpadów w Uniszkach Cegielni, gm. Wieczfinia Kościelna zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.  ul. Płocka 102, 06-500 Mława,

- Składowisko odpadów w miejscowości Grabowiec, 09-533 Słubice,

- Składowisko odpadów w Słabomierzu-Krzyżówce, gm. Radziejowice zarządzane przez PGK "Żyrardów" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czystej 5, 96-300 Żyrardów

- Składowisko odpadów komunalnych "Łubna", 05-532 Baniocha, gm. Góra Kalwaria

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w "Góra Żbikowska",              ul. Przejazdowa, 05-800 Pruszków,

- Składowisko zarządzane przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie z siedzibą przy ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków,

w 2008 r.

- Składowisko odpadów komunalnych w Radomiu - Wincentów, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Witosa 76, 26-600 Radom;

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych „Góra Żbikowska”                 w Pruszkowie-Gąsinie przy ul. Przejazdowej;

- Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Grabowiec, gmina Słubice, zarządzane przez Wójta Gminy Słubice z siedzibą przy ul. Płockiej 32, 09-533 Słubice;

- Składowisko odpadów w Uniszkach Cegielnia, gmina Wieczfnia Kościelna, zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Płockiej 102, 06-500 Mława,

- Składowisko odpadów w Krzyżówce, gmina Radziejowice, zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z siedzibą przy               ul. Czystej 5, 96-300 Żyrardów;

- Składowisko odpadów komunalnych "Łubna", 05-532 Baniocha, gm. Góra Kalwaria- przeznaczone do rekultywacji bryły składowiska odpadów komunalnych .

Odpady są najczęściej poddawane procesowi odzysku R15, który polega na przetwarzaniu odpadów w celu ich przygotowania do odzysku w tym recyklingu.

Odpady ulegające biodegradacji.

Odpady biodegradowalne stanowią ponad 40% masy wytworzonych odpadów komunalnych. Z racji statusu Gminy (Gmina posiada status wiejskiej) odpady ulegające biodegradacji  w przeważającej ilości są kompostowane w przydomowych kompostowniach lub gdy nie ma takiej możliwości są odbierane przez podmioty uprawnione na podstawie podpisanej umowy z wytwórcą odpadu - obowiązek odbieranie tego typu odpadu wynika               z  uzyskanego zezwolenia Wójta Gminy Raszyn w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 2007 roku poddano odzyskowi w kompostowni 2,32 Mg odpadów, w 2008 – 7,75 Mg. Do ilości odzyskanych bioodpadów nie wliczono papieru                   i tektury. Wliczając je, ilość bioodpadów, które nie trafiły na składowisko wzrasta do 364,79 Mg w roku 2007 i 687,68 Mg w roku 2008.

Odejście od składowania odpadów ulegających biodegradacji jest priorytetem dla prowadzenia polityki ochrony środowiska, co potwierdza dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999,             str. 1, z późn. zm.) i transponująca ją ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach                  (Dz. U.  z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), zgodnie, z którymi najpóźniej w:

1) 2010 r. - będzie składowanych nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

2) 2013 r. - będzie składowanych nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

3) 2020 r. - będzie składowanych nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Biorąc pod uwagę, że w Gminie Raszyn masa odpadów ulegających biodegradacji w roku 1995 wynosiła 829,99 Mg, do składowania trafiło w 2007 roku 56% bioodpadów, a w 2008 roku tylko 17%. Założenia krajowe zostały wiec przez Gminę Raszyn spełnione.

W 2007, a szczególnie w 2008 roku wzrosła również ilość poddanych unieszkodliwieniu              i odzyskowi odpadów niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddawane są przeterminowane leki i odpady zawierające azbest, natomiast do odzysku kierowane są odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

# Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów.

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarowania odpadami jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów, ich odzysk oraz  unieszkodliwienie. Zgodnie z art. 5 i 6 ustawy o odpadach powstawanie odpadów powinno być eliminowane lub ograniczone przez wytwarzających odpady niezależnie od stopnia uciążliwości bądź zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, a także od ich ilości lub miejsca powstawania. Gmina do podstawowych działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami zalicza: minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów oraz składowanie odpadów, których ze względów ekonomicznych lub technologicznych nie da się przetworzyć.

Działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców odpadów prowadzone są poprzez:

- Podnoszenie świadomości społecznej, w wyniku prowadzenia akcji edukacyjno – informacyjnych ( w publikacjach Kuriera Raszyńskiego i poprzez organizowanie akcji ekologicznych, happeningów),

- Utrwalenie nabytych proekologicznych postaw,

- Stosowanie instrumentów ekonomicznych (dofinansowanie akcji ekologicznych w tym zbierania i utylizacji azbestu),

- Doskonalenie systemu zbiórki selektywnej odpadów.

Na terenie Gminy Raszyn działania te są prowadzone również poprzez właściwą organizację zbierania odpadów od mieszkańców. W latach 2007 – 2008 znacząco wzrosła efektywność selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych, więcej odpadów poddano tym samym odzyskowi, w tym recyklingowi.

Postawy proekologiczne są promowane szczególnie w szkołach na terenie Gminy. Jest to jeden z najbardziej skutecznych sposobów, ponieważ dzieci mogą potem skuteczne dawać dobry przykład swojej rodzinie.

# Działanie zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku                       i unieszkodliwiania.

W zakresie ograniczenia ilości odpadów komunalnych oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko działania polegają w szczególności na wydzielaniu ze strumienia odpadów komunalnych tych odpadów, które mogą być powtórnie użyte oraz które stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska. Są to następujące strumienie odpadów komunalnych:

- opakowania w tym papier, tektura, szkło w podziale na kolorowe i białe, tworzywa sztuczne, metale,

- niebezpieczne,

- wielkogabarytowe,

- ulegające biodegradacji.

W gospodarce odpadami opakowaniowymi kierunki działań były wytyczone poprzez obowiązujące prawodawstwo w tym zakresie tzn. ustawa o obowiązkach przedsiębiorców              w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Na terenie Gminy występuje systematyczny rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, jak również zbieranie odpadów wielkogabarytowych. W 2007 i 2008 roku na terenie Gminy Raszyn prowadzona były akcje „Sprzątanie Świata” ( wrzesień, październik) oraz „letnie i wiosenne porządki ” dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych (marzec, kwiecień, maj oraz sierpień) i akcje proekologiczne                  tj. „zbiórka makulatury” w placówkach oświatowych.   W 2007 roku akcje te polegały na podstawieniu kontenerów Kp-7 w ustalonych terminach i wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Raszyn, na podstawie podpisanej umowy z Miejskim Zakładem Oczyszczania                       w Pruszkowie Sp. z o.o. oraz z firmą ARKAZEN.

W 2008 roku akcja dot. „letnich i wiosennych porządków ” została zaniechana, na rzecz zbiórki odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańca, natomiast akcja dot. „ Sprzątania Świata” odbyła się przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie.

Oprócz akcji porządkowych, w 2007 i 2008 roku prowadzona była regularnie, raz do roku na przełomie września i października „zbiórka makulatury” w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Raszyn. Akcje przeprowadzane były przy współpracy                 z firmą P.U. HETMAN Sp. z o.o., a dla najlepszej klasy w każdej placówce sponsorowane były nagrody.

Coraz więcej odpadów jest zbierane w sposób zorganizowany, co znacząco wpływa na zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko.

Transport odpadów odbywa się zgodnie z zasadą bliskości poprzez przedsiębiorstwa transportowe, które posiadają aktualne decyzje na zbieranie i transport odpadów.                    Odzysk i unieszkodliwianie odpadów odbywa się zgodnie z zasadą bliskości, w instytucjach posiadających decyzję na odzysk/unieszkodliwienie poszczególnych rodzajów odpadów.

# Stan realizacji zadań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami.

Zadanie:

Zmiana zapisu treści uchwały o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Raszyn.

Opis realizacji zadania:

W 2007 roku zaktualizowano i dnia 20 września 2007 roku podjęto uchwałę                        Nr XII/192/07 Rady Gminy Raszyn w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn. Tym samym uchwała została dostosowana do obowiązujących przepisów prawa – tj. ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                       i porządku w gminach (Tekst jednolity - Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 ze  zm.).

Zadanie zrealizowano.

Zadanie:

Uporządkowanie zbiórki odpadów komunalnych, objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.

Opis podjętych działań:

Zorganizowany system zbierania odpadów od mieszkańców odbywał się poprzez wdrożenie i rozwój:

-selektywnego zbierania odpadów użytecznych frakcji: szkło (w podziale na białe i kolorowe), tworzywa sztuczne, papier i tektura oraz metale w systemie wielopojemnikowym                      lub workowym.

-kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowniach                   lub zbieraniem w systemie pojemnikowym/ workowym.

-zbieranie odpadów: wielkogabarytowych, budowlanych i poremontowych, elektrycznych                i elektronicznych, niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Zorganizowanym system zbierania odpadów w gminie Raszyn jest objętych 100% mieszkańców.

Można stwierdzić, że zadanie to pod kątem celu zostało zrealizowane.

Zadanie:

Doskonalenie systemu selektywnego zbierania surowców wtórnych obejmujących wszystkich mieszkańców.

Opis podjętych działań:

System selektywnego zbierania odpadów jest coraz bardziej efektywny. W latach 2007-2008 zwiększyła się ilość odpadów zebranych selektywnie w tym odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych i wielkogabarytowych.

W zabudowie jednorodzinnej selektywna zbiórka jest realizowana poprzez:

- pojemniki indywidualne, worki,

- gniazda z pojemnikami,

- Gminne Punkty Zbierania Odpadów,

- Mobilne Punkty Zbierania Odpadów.

Zabudowa wielorodzinna stanowi niewielki odsetek na terenie Gminy. W tym wypadku selektywna zbiórka odbywa się poprzez: gniazda z pojemnikami i Mobilne Punkty Zbierania Odpadów.

Od marca 2007 r. zbiórka została rozszerzona o dodatkowy pojemnik umożliwiający wydzielenie szkła kolorowego od białego. Obecnie na terenie Gminy Raszyn znajduje się                 17 zespołów gniazd składających się z 4 pojemników. Firmą odbierającą wysegregowaną frakcję jest firma REMONDIS Sp. z o. o. na podstawie podpisanej umowy. Łączna ilość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zbiórki w okresie od 01.01.2007r.                          do 31.12.2008r. wyniosła 129 072,15 zł (zbiórka odpadów opakowaniowych, przeterminowanych farmaceutyków, elektrośmieci i wielkogabarytów).

Zbieranie surowców wtórnych w systemie workowym w zabudowie jednorodzinnej przynosi dużo lepsze efekty niż w systemie pojemnikowym, dlatego też gmina rozszerzyła ten system. Część posesji jest wyposażana w zestaw kolorowych worków politylenowych PE-HD o pojemności np. 110 litrów do zbierania surowców odpadowych z przeznaczeniem na:         szkło, metale, tworzywa sztuczne i makulaturę.

Gmina realizuje selektywne zbieranie poprzez zwiększanie ilości pojemników (głównie                   na odpady niebezpieczne – leki - z 2 do 6 sztuk) i ilości gniazd (uzupełnienie o dodatkowy pojemnik na szkło białe).

Ilości zebranych selektywnie odpadów przedstawia Tabela 7, z której wyraźnie widać systematyczny wzrost ich ilości, szczególnie w zakresie odpadów opakowaniowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie:

Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów.

Opis podjętych działań:

Odpady opakowaniowe w Gminie Raszyn są zbierane selektywnie „u źródła”                        za pomocą worków dostarczanych do posesji oraz w tzw. gniazdach z 4 pojemnikami na: papier, tworzywa sztuczne i szkło białe oraz kolorowe. Obecnie na terenie Gminy Raszyn znajduje się 17 zespołów gniazd składających się z 4 pojemników. Firmą odbierającą wysegregowaną frakcję jest firma REMONDIS Sp. z o. o. na podstawie podpisanej umowy do dnia 31.12.2008r. jak już wspomniani w rozdziale 3.3. niniejszego opracowania - ilość zebranych odpadów opakowaniowych wzrosła w 2008 roku wzrosła blisko dwukrotnie                w stosunku do roku poprzedniego, co wyraźnie wskazuje na wzrost skuteczności selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów.

Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie:

Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów - inwentaryzacja kompostowników przydomowych oraz ilości kompostowanych odpadów.

Opis podjętych działań:

Z racji statusu Gminy (status Gminy wiejskiej) odpady ulegające biodegradacji                        w przeważającej ilości są kompostowane w przydomowych kompostowniach lub gdy nie ma  takiej możliwości są odbierane przez podmioty uprawnione  na podstawie podpisanej umowy z  wytwórcą odpadu- obowiązek odbieranie tego typu odpadu wynika z  uzyskanego zezwolenia Wójta Gminy Raszyn w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zbieranie odbywa się w pojemnikach w kolorze brązowym. W zabudowie wielorodzinnej zbieranie indywidualne przez mieszkańców w workach w kolorze brązowym lub w pojemnikach tego samego koloru ustawionych przez zarządcę budynku.

Ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji wyniosła: w roku 2007 - 20,85 Mg,            w roku 2008 – 26,43 Mg.

Ewidencja ilości odpadów kompostowanych jest obowiązkowo prowadzona przez firmy zajmujące się ich odbiorem i odzyskiem. W latach 2007 – 2008 zebrano 47,28 Mg odpadów, do kompostowni przekazano 11,88 Mg. Dotychczas nie przeprowadzono inwentaryzacji kompostowników przydomowych.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie:

Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych                  i budowlanych.

Opis podjętych działań:

Odpady wielkogabarytowe należą do specyficznych odpadów, których wymiary                nie pozwalają na umieszczenie ich w tradycyjnych pojemnikach na odpady komunalne,             (czyli: meble, armatura sanitarna, dywany, materace, drzwi itp.). W latach 2007 – 2008 nastąpił rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka była organizowana poprzez jednostkę organizacyjną Urzędu Gminy na podstawie podpisanej umowy z firmą zewnętrzną , wyłonioną na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. W 2007 roku zebrano 30,2 Mg odpadów z gospodarstw domowych w ramach akcji „wiosenne porządki” i „sprzątanie świata”- w tym odpady wielkogabarytowe.

Natomiast w roku 2008 zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywała się cyklicznie, co dwa miesiące począwszy od lutego skończywszy na październiku (5 zbiórek). W pierwszy poniedziałek wyznaczonego miesiąca zbiórką objęci byli mieszkańcy miejscowości Raszyn, Rybie i Nowe Grocholice, natomiast w pierwszy czwartek mieszkańcy pozostałych miejscowości Gminy, (czyli: Puchały, Falenty, Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Sękocin Las, Ład, Dawidy, Dawidy Bankowych, Podlaszyn Nowego, Słomin, Laszeczki, Wypędy).

Każdorazowo przeprowadzona akcja była poprzedzana informacjami, co do terminu              i sposobu zgłoszenia, zamieszczonymi w gazecie „Kurier Raszyński” i na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn (www.raszyn.pl ). Załadunek i wywóz odpadów wielkogabarytowych przez Wykonawcę bezpośrednio z gospodarstw domowych odbywał się na podstawie sporządzonej przez Zamawiającego listy.  Wykonawca zamówienia dysponował samochodem ciężarowym „Hakowiec” oraz kontenerami o pojemności 7 i 15 m 3 w ilościach  8 i  4 szt. Przeprowadzone akcje kontrolowane była przez pracownika Urzędu co do prawidłowości wykonywanej usługi.

W 2008 r. podpisano dwie umowy z P. U. HETMAN Sp. z o.o. na odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańców Gminy Raszyn:

- dnia 11.01.2008r.- umowa nr GK/4/2008 na kwotę 23 540,00 zł brutto, przy kwocie 470,80 zł brutto za kontener kp-7 m 3

- dnia 30.05.2008r. - umowa nr GK/27/2008 na kwotę 24 000,00 zł brutto, przy kwocie 925,55 zł brutto za kontener kp-15 m 3

Łącznie w 2008r. zebrano 732,50 m3 odpadów wielkogabarytowych, czyli:

50 szt. kontenerów kp-7m3

25,5 szt. kontenerów kp-15m3

tj. 24,696 Mg odpadów

Wykaz osób objętych zbiórką wielkogabarytów w 2008r.:

W 2008r. przeprowadzono 5 dwudniowych zbiórek. Łączna ilość objętych zbiórką posesji wyniosła 270 z całego terenu Gminy Raszyn.

Zastawienie posesji objętych zbiórką „wielkogabarytów” w 2008r.:

- 4 i 7 lutego 2008r.-48 posesji, zebrano 98 m3 opadów (w tym z trójwsi 28 m3);

- 3 i 7, dodatkowo 10 kwietnia 2008r. - 83 posesje, zebrano 252 m3 opadów (w tym                z trójwsi 147 m3);

- 2 i 6 czerwca 2008r.- 52 posesji, zebrano 135 m3 opadów (w tym z trójwsi 90 m3);

- 4 i 7 sierpnia 2008r. - 41 posesji, zebrano 157,5 m3 opadów (w tym z trójwsi 75 m3);

- 6 i 9 października 2008r. - 46 posesji, zebrano 90 m3 opadów (w tym z trójwsi 75 m3).

W czasie tej zbiórki kontrolowano, aby odbiór odpadów z każdej zgłoszonej posesji odbył się raz w roku. W 2 przypadkach z 270 zgłoszeń odebrano dwukrotnie zgaszone odpady. Łączna kwota przeznaczona na przeprowadzone zbiórki w 2008 roku wyniosła 47 540,00 zł.

Obowiązek zbiórki odpadów budowlanych i remontowych mają podmioty posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aktualnie 100% mieszkańców objętych zbiórka, z częstotliwością odbioru w zależności od potrzeb. Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące remontom mieszkań są usuwane poprzez podstawienie przez przedsiębiorstwo wywozowe pojemnika np. KP-7 lub innego na zlecenie i koszt wytwarzającego odpady.

Na terenie Gminy Raszyn w latach 2007-2008 nie zbierano odpadów budowanych                w sposób zorganizowany od mieszkańców.

Zadanie częściowo zrealizowano.

Zadanie:

Inwentaryzacja i usunięcie azbestu z terenu Gminy.

W celu poprawy skuteczności usuwania azbestu z terenu Gminy Raszyn utworzony został program przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu Gminy Raszyn (zasada opisana w rozdziale 3.2)

W latach 2007 – 2008 w sposób zorganizowany zbierano odpady budowlane zawierające azbest. W sumie zebrano 184,45 Mg tych odpadów.

Zadanie jest realizowane na bieżąco.

Zadanie:

Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

Opis podjętych działań:

Realizacja zbierania odpadów niebezpiecznych odbywa się poprzez:

-odbiór w wyznaczonych punktach zbierania, do których mieszkańców donoszą odpady np.  w aptekach, szkołach, Urząd Gminy.

Poddanie odpadów niebezpiecznych tradycyjnej selektywnej zbiórce do pojemników mogłoby stworzyć zagrożenie dla środowiska, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi. W związku z tym pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych muszą być zamykane, oznakowane oraz nadzorowane (tak, aby nie zostały uszkodzone, a odpady zgromadzone             w ich nie spowodowały zanieczyszczenia środowiska).

Na terenie Gminy, zużyte baterie zbierane są w następujących placówkach:

-Urząd Gminy w Raszynie,

-Gminny Ośrodek Kultury, filia w Falantach,

-Ognisko Wychowawcze w Jaworowej,

-Gimnazjum w Raszynie,

-szkoły podstawowe w Sękocinie, Ładach i Raszynie.

Zbieranie baterii prowadzone jest we współpracy z organizacją odzysku REBA, która rozstawiła pojemniki w powyższych miejsca do zbierania.

Zbieranie przeterminowanych leków odbywa się w 6 punktach w Gminie: w Publicznym Ośrodku Zdrowia w Raszynie, oraz w 5 aptekach, w tym 3 w Raszynie i 2 w Jankach.

Zbieranie zużytych źródeł światła jest prowadzone w ramach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie umowy współpracy z MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o.o.

Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych wyniosła: w 2007 roku – 0,019 Mg.                                   W 2008 – 28,5 Mg. Efektywność zbiórki dynamicznie  wzrasta.

Zadanie pod kątem celu zostało zrealizowane.

Zadanie:

Doskonalenie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwem odbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Opis podjętych działań:

W 2007 r. został stworzony Gminny Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego                       i Elektronicznego mieszczący się na terenie Urzędu Gminy. Łączna ilość środków przeznaczonych na zorganizowanie punktu to 1 600 zł. Dnia 19.05.2008r. została podpisana umowa współpracy z MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o.o. umożliwiająca bezpośrednią, cykliczną zbiórkę zużytego sprzętu od mieszkańców Gminy.

Rozwój systemu zbierania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nastąpił szczególnie w roku 2008, co można zauważyć patrząc na ilość zebranego sprzętu – w roku 2007 było to 0,05 Mg a w roku 2008 już 28,246 Mg. W 2008r. równolegle przeprowadzono akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. „elektrośmieci” na podobnych zasadach, co akcja zbiórka odpadów wielkogabarytowych                  w cyklu comiesięcznym. Na stronie internetowej Gminy Raszyn znajduje się wykaz punktów zbiórki zużytego sprzętu. W tym opracowaniu przedstawiono je w Tabeli 6.

Zbieraniem tych odpadów zajmują się firmy, które posiadają odpowiednie zezwolenie i są wpisane do rejestru GIOŚ.

Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie:

Likwidacja nielegalnych składowisk.

Opis podjętych działań:

W latach 2007-2008 na likwidację dzikich wysypisk wydano z budżetu Gminy 137 348,41 zł. Zlikwidowano 5 z 7 dzikich wysypisk. Realizacja tego zadania odbywa się na podstawie umowy podpisanej z firmą P.U. HETMAN Sp. z o.o. W wyniku likwidacji nielegalnych wysypisk wywieziono i unieszkodliwiono w 2007 roku – 2 200 m3 niesegregowanych odpadów, natomiast w 2008 roku – 1 432 m3.

Zadanie realizowane na bieżąco.

Zadanie:

Kształtowanie świadomości ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami                  na terenie Gminy Raszyn.

Opis podjętych działań:

Jednym z podstawowych zadań do wykonania programu edukacji ekologicznej było określenie grup celowych. Głównym adresem programu promocji i edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest społeczeństwo Gminy. Kluczową grupą była młodzież szkolna                   i dzieci, gdyż wykazują się oni największą percepcją na edukację ekologiczną. Akcją informacyjną objęty został również krąg osób, które zajmują się sprawami ochrony środowiska i gospodarki odpadami w urzędach, instytucjach i zakładach, a także przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu ochrony środowiska: pozarządowych organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, nauczycieli, radnych i członków zarządu różnych szczebli administracji samorządowej.

Działania edukacyjne dla dorosłej części mieszkańców Gminy obejmowały:

-organizację szkoleń;

-opracowanie i wdrożenie programów doradczych z zakresu ochrony środowiska                          i gospodarki odpadami, w tym także możliwości wdrażania technik odzysku odpadów;

-współpraca z klubami ekologicznymi;

-działania promocyjne;

-doradztwo indywidualne.

Inicjatywa skierowana do wszystkich mieszkańców Gminy Raszyn, realizowana jest poprzez:

- ukazywanie się artykułów w lokalnej prasie dotyczących zagadnień gospodarki odpadami na terenie Gminy, przebiegu i rezultatów przeprowadzanych akcji;

- informacje umieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Raszyn dot. terminów organizowanych zbiórek, miejsc ustawienia pojemników i punktów zbierania  poszczególnych strumieni odpadów, aktów prawa miejscowego.

W 2008r. przeprowadzono akcję polegającą na rozdaniu 250 szt. zgniatarek do butelek plastikowych i aluminiowych puszek po napojach wśród mieszkańców Gminy Raszyn oraz wyposażeniu wszystkich szkół i placówek oświatowych w zgniatarki i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (dot. szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn). Łączna ilość środków przeznaczonych na przeprowadzenie akcji wyniosła 9 832,00 zł (GFOŚiGW).

W 2007 i 2008 roku na terenie Gminy Raszyn prowadzona były regularnie akcje „Sprzątanie Świata” (wrzesień, październik) i „letnie i wiosenne porządki ” dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych (marzec, kwiecień, maj oraz sierpień). W 2007r. akcje te polegały na podstawieniu kontenerów Kp-7 w ustalonych terminach i wyznaczonych miejscach na terenie Gminy, na podstawie podpisanej umowy z Miejskim Zakładem Oczyszczania w Pruszkowie            Sp. z o.o. oraz z firmą ARKAZEN.

W 2008 roku akcja dot. „letnich i wiosennych porządków ” została  zaniechana, na rzecz zbiórki odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio od mieszkańca, natomiast akcja             „ Sprzątanie Świata” odbyła się przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie.

Oprócz akcji porządkowych, od 2006 r. prowadzona jest regularnie, raz do roku na przełomie września i października „zbiórka makulatury” w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Raszyn. Akcje przeprowadzane są przy współpracy z firma P.U. HETMAN Sp. z o.o., a dla najlepszej klasy w każdej placówce sponsorowane są nagrody.

Zadanie zostało zrealizowane.

# Źródła finansowania działań związanych z gospodarką odpadami.

Działania związane z gospodarką odpadami są finansowane bezpośrednio z budżetu Gminy oraz z GFOŚiGW.

Tabela 11. Źródła finansowania oraz nakłady finansowe dla przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (wg danych Urzędu Gminy Raszyn).

| Źródło finansowania | Kwota : |
| --- | --- |
| Budżet Gminy | w 2007 r. 133 253,44 zł |
|  | w 2008 r. 173 171,52 zł |
| GFOŚiGW | w 2007 r. 0,0 zł |
|  | w 2008 r. 10 633,20 zł |

Tabela 12. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami.

| Lp. | Zadanie | Koszty poniesione w latach 2007-2008 [tys. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Udział w tworzeniu ponadlokalnych struktur organizacyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi | - | - |
|  | Uporządkowanie zbiórki odpadów komunalnych, objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 321,92 | Budżet Gminy |
|  | Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów (wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych) od mieszkańców gminy jak również od małych i średnich podmiotów gospodarczych | 56,15 | Budżet Gminy |
|  | Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów | 0,00 | (firmy posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych) |
|  | Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów | 72,92 | Budżet Gminy |
|  | Inwentaryzacja i usunięcie azbestu z terenu gminy | 44,88 | GFOŚiGW |
|  | Likwidacja nielegalnych składowisk | 137,34 | Budżet Gminy |
|  | Kształtowanie świadomości ekologicznej w zakresie postępowania z odpadami | 10,63 | Budżet Gminy, |

Zadania zawarte w PGO zostały zrealizowane zgodnie z przyjętymi założeniami finansowo ekonomicznymi.

# Monitoring planu gospodarki odpadami.

W celu nadzoru nad realizacją przyjętego planu przedstawiono, wskaźniki, które będą służyć do oceny stopnia realizacji założonych zadań przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela 13. Wskaźniki monitoringu realizacji Planu Gospodarki Odpadami z 2004 roku.

| Lp. | Wskaźnik | Wartość na 31.12.2006 r. | Wartość na 31.12.2007 r. | Wartość na 31.12.2008 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych | bd |  |  |
| 2. | Udział mieszkańców Gminy objętych zorganizowaną zbiórką odpadów w % | 85% | 100% | 100% |
| 3. | Udział mieszkańców Gminy objętych selektywną zbiórką odpadów w % | 85% | 100% | 100% |
| 4. | Ilość zebranych odpadów komunalnych w tys. Mg | 7,391 | 12,456 | 13, 891 |
| 5. | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych (bez azbestu) w Mg | 0 | 0,019 | 28,50 |
| 6. | Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych w Mg | 22,81 | - 1) | 24,696 |
| 7. | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Mg | 0 | 73,15 | 111,30 |
| 8. | Poziom odzysku odpadów niebezpiecznych w % | 0 | 0,1 % | 0,1 % |
| 9. | Poziom odzysku odpadów wielkogabarytowych w % | dane nieporównywalne do prognoz odzysku | dane nieporównywalne do prognoz odzysku | 16% |
| 10. | Poziom odzysku odpadów opakowaniowych w % | bd | 14% | 32% |
| 11. | Ilość odpadów ulegających biodegradacji poddanych kompostowaniu w tys. Mg w % odpadów ulegających biodegradacji zebranych ogółem | 1,108 bd | 2,32 11% | 7,24 27,4% |
| 12. | Ilość odpadów komunalnych poddanych składowaniu na składowiskach w tys. Mg | 5,964 | 9,451 | 5,387 |
| 13. | Liczba zlikwidowanych nielegalnych składowisk | 6 (począwszy od 2003 roku) | 9 (począwszy od 2003 roku) | 11 (począwszy od 2003 roku) |

1) brak możliwości określenia dokładnej ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych- wyjaśnienie  na str. 24

Wskaźniki monitoringu zaproponowane w Planie Gospodarki Odpadami z marca 2004 roku potwierdzają, że zastosowane rozwiązania przyczyniły się do rozwoju selektywnej zbiórki             w Gminie oraz do stosowania odzysku zamiast składowania. Zorganizowanym sposobem odbioru odpadów zostali objęci wszyscy mieszkańcy.

# Podsumowanie.

Plan gospodarki odpadami został w większości zadań zrealizowany zgodnie z przyjętymi celami. Dopracowania wymaga jeszcze gospodarowanie odpadami ulegającymi biodegradacji, szczególnie w zakresie inwentaryzacji indywidualnych kompostowników oraz ilości zagospodarowywanych w ten sposób odpadów. Zadania związane z realizacją,                       i udoskonalaniem selektywnej zbiórki mają charakter ciągły i powinny zostać uwzględnione       w aktualizacji planu. Dalszych nakładów wymagać będzie nadal likwidacja dzikich składowisk. W ramach aktualizacji planu gospodarki odpadami należałoby również sporządzić program usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy wraz ze szczegółową inwentaryzacją.

Materiały źródłowe:

- „Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Raszyn”, marzec 2004.

- „Wytyczne oraz wzór sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami”, Adam Kałduński, Ministerstwo Środowiska, 2006.

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 -2012 z perspektywą do roku 2016.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010.

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2001 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja).

# Text boxes

Opracował: S.A.W. Bartosz Bielecki

Warszawa, dnia 2009-06-04

2007-2008

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY RASZYN